شلبي إنتليجنس للبرمجيات وحلول الذكاء الاصطناعي

Backlog التنفيذي الكامل

نظام المتجر الإلكتروني والمحرك المحاسبي

لأدوات ومستلزمات المنزل

جاهز لتسليم الديفلوبر — 8 مراحل تنفيذ متتابعة

٣ سبتمبر ٢٠٢٦

# مقدمة ومنهجية العمل

•  هذا المستند يمثل الـ Backlog الكامل للمشروع، مقسّمًا إلى 8 مراحل تنفيذ متتابعة.

•  كل مرحلة تُسلَّم كنظام مستقل قابل للاستخدام الفعلي — وليست جزءًا معلقًا من feature أكبر.

•  المراحل 1-5: المحرك المحاسبي (فواتير، نقطة بيع، تقسيط، مشتريات، تقارير).

•  المراحل 6-8: المتجر الإلكتروني وتطبيق العميل وربطهما بالمحرك المحاسبي.

•  طول السبرينت مرن — يعمل الديفلوبر على راحته حسب Milestone كل مرحلة، دون التزام بمدة ثابتة.

•  أي متطلب جديد يظهر أثناء التنفيذ يُوثَّق كـ Change Request منفصل ولا يُدرج ضمن هذا الـ Backlog تلقائيًا.

# المرحلة 1: الأساس المحاسبي والفواتير (MVP)

هدف المرحلة: نظام بيع وشراء بفواتير عادية، بدون POS وبدون تقسيط، بدفتر أستاذ متوازن 100٪.

### Epic 1.1 — محرك دفتر الأستاذ (Core Ledger)

بناء البنية الأساسية لأي قيد محاسبي في النظام: الحسابات، القيود، الترقيم التسلسلي.

US-1.1.1   بصفتي محاسب، أريد دليل حسابات (Chart of Accounts) جاهز ومهيكل حسب النوع (أصول/التزامات/حقوق ملكية/إيرادات/تكلفة/مصروفات) حتى أستطيع تصنيف أي قيد بشكل صحيح.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ يدعم النظام حسابات أب (Control Accounts) وحسابات فرعية (Sub-Accounts) مرتبطة بحساب أب عبر parent_id

✓ كل حساب له كود فريد (مثال: 1010، 1200-001) واسم ونوع ثابت لا يتغير بعد الإنشاء

✓ يمكن ربط الحساب الفرعي بكيان Party (عميل/مورد) عبر party_id

US-1.1.2   بصفتي مطوّر، أريد خدمة (Service Layer) مركزية لإنشاء القيود اليومية حتى تُفرض قاعدة التوازن (مجموع المدين = مجموع الدائن) على كل عملية في النظام بلا استثناء.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ أي محاولة لحفظ قيد غير متوازن تُرفض على مستوى الـ service قبل الوصول لقاعدة البيانات

✓ كل قيد مرتبط إجباريًا بـ source_type و source_id يوضحان مصدر العملية (فاتورة بيع، فاتورة شراء، تحصيل قسط، يدوي...)

✓ كل قيد له حالة (posted/reversed) ولا يُحذف نهائيًا من قاعدة البيانات أبدًا — فقط يُعكس بقيد عكسي جديد

US-1.1.3   بصفتي محاسب، أريد ترقيم تسلسلي تلقائي لكل نوع مستند (فاتورة بيع، فاتورة شراء، قيد يومية) حتى لا يتكرر رقم مستند أبدًا ويسهل تتبعه.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ كل نوع مستند له بادئة ثابتة (INV- لفاتورة البيع، PB- لفاتورة الشراء، JE- للقيد اليدوي)

✓ الرقم يزيد تلقائيًا ولا يمكن إعادة استخدامه حتى لو حُذف المستند

✓ الترقيم آمن ضد التعارض عند حفظ عمليتين في نفس اللحظة (لا يتكرر الرقم)

US-1.1.4   بصفتي محاسب، أريد إمكانية عكس (Reverse) أي قيد بسبب موثّق ومستخدم مسجّل حتى أصحح الأخطاء دون العبث بسجل الدفاتر التاريخي.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ عكس القيد يُنشئ قيدًا جديدًا معكوس الأطراف (مدين↔دائن) ويربط الاثنين ببعض

✓ يُطلب سبب نصي إجباري عند العكس ويُحفظ مع اسم المستخدم وتاريخ العملية

✓ القيد الأصلي يبقى ظاهرًا في السجل بحالة reversed وليس محذوفًا

### Epic 1.2 — سجل الأطراف (Party Ledger)

إدارة العملاء والموردين مع فتح حساب فرعي تلقائي لكل طرف عند أول تعامل.

US-1.2.1   بصفتي كاشير/محاسب، أريد إضافة عميل جديد (اسم، موبايل، عنوان اختياري) أثناء إنشاء فاتورة حتى لا أتوقف عن العمل للتسجيل في مكان منفصل.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ عند حفظ عميل جديد، يُنشأ تلقائيًا حساب فرعي جديد تحت حساب 1200 (ذمم العملاء) بكود تسلسلي

✓ العميل يُربط بحسابه الفرعي عبر account_id ولا يمكن حذف الحساب طالما مرتبط بعميل

✓ هذا ينطبق على كل عميل بلا استثناء، سواء دفع كاش أو تقسيط

US-1.2.2   بصفتي محاسب، أريد نفس الآلية للموردين (فتح حساب فرعي تلقائي تحت 2100) حتى تتسق معاملة الطرفين في النظام.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ إضافة مورد جديد تُنشئ حساب فرعي تحت 2100 تلقائيًا

✓ لا يمكن إنشاء فاتورة شراء بدون ربطها بمورد له حساب فرعي صالح

US-1.2.3   بصفتي صاحب المتجر، أريد كشف حساب لأي عميل أو مورد يوضح كل الحركات (بيع/تحصيل/شراء/سداد) والرصيد الحالي حتى أرجع لأي عملية قديمة بسهولة.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ كشف الحساب يعرض كل حركة مرتبة بالتاريخ مع نوع المستند ورقمه ورابط للمستند الأصلي

✓ يعرض الرصيد بعد كل حركة (Running Balance)

✓ قابل للتصفية بفترة تاريخ محددة

### Epic 1.3 — المنتجات والمخزون

إدارة كتالوج المنتجات وحركة المخزون بتكلفة متوسط مرجح (Weighted Average).

US-1.3.1   بصفتي صاحب المتجر، أريد إضافة منتج (اسم، SKU، باركود، تصنيف، سعر بيع) حتى أبني كتالوج المتجر.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ SKU والباركود فريدان ولا يقبل النظام تكرارهما

✓ كل منتج مرتبط بتصنيف واحد على الأقل

US-1.3.2   بصفتي محاسب، أريد أن يُحسب متوسط تكلفة المنتج (Weighted Average Cost) تلقائيًا بعد كل عملية شراء حتى تعكس تكلفة البضاعة المباعة القيمة الحقيقية.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ عند كل حركة إدخال (شراء)، يُعاد حساب المتوسط وفق المعادلة: (الكمية القديمة × المتوسط القديم + الكمية الجديدة × سعر الشراء) ÷ إجمالي الكمية

✓ عند كل حركة إخراج (بيع)، تُستخدم آخر قيمة متوسط محسوبة كتكلفة لهذه الوحدات، وتُحفظ كـ snapshot في سطر الفاتورة

US-1.3.3   بصفتي صاحب المتجر، أريد تنبيهًا عند اقتراب نفاد أو نفاد رصيد منتج حتى أعيد الطلب من المورد في الوقت المناسب.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ لكل منتج حد أدنى (Reorder Level) قابل للتعديل

✓ تظهر قائمة بكل المنتجات تحت الحد الأدنى في لوحة تنبيهات

### Epic 1.4 — فاتورة المبيعات (كاش)

إصدار فاتورة بيع كاش تولّد قيدين متوازيين: قيد الإيراد وقيد تكلفة البضاعة المباعة.

US-1.4.1   بصفتي كاشير، أريد إنشاء فاتورة بيع باختيار عميل ومنتجات وكميات حتى أسجل عملية بيع كاملة.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ الفاتورة تحسب الإجمالي الفرعي وضريبة القيمة المضافة والإجمالي النهائي تلقائيًا

✓ الفاتورة تأخذ رقمًا تسلسليًا من number_sequences بصيغة INV-

US-1.4.2   بصفتي محاسب، أريد أن تُنشئ كل فاتورة بيع كاش قيدين تلقائيًا حتى تنعكس العملية في الدفاتر فور الحفظ.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ القيد الأول: مدين 1200-xxx (حساب العميل) بكامل المبلغ / دائن 4100 إيراد المبيعات + 2200 ضريبة مخرجات

✓ قيد تحصيل فوري: مدين 1010 نقدية / دائن 1200-xxx (لأن الدفع كاش لحظة التسليم)

✓ القيد الثاني بالتوازي: مدين 5100 تكلفة البضاعة المباعة / دائن 1100 المخزون، بقيمة التكلفة المتوسطة وقت البيع

✓ أي فشل في توليد أحد القيدين يُلغي حفظ الفاتورة بالكامل (Transaction Atomicity)

US-1.4.3   بصفتي صاحب المتجر، أريد إمكانية إلغاء/استرجاع فاتورة بيع حتى أتعامل مع حالات المرتجعات.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ الاسترجاع يُنشئ قيدًا عكسيًا لقيدي البيع (الإيراد والتكلفة) ويعيد الكمية للمخزون

✓ لا يمكن استرجاع فاتورة أكثر من مرة

### Epic 1.5 — فاتورة المشتريات

تسجيل شراء من مورد بثلاث طرق دفع: نقدي فوري، بنك فوري، آجل.

US-1.5.1   بصفتي صاحب المتجر، أريد إنشاء فاتورة شراء من مورد باختيار منتجات وكميات وأسعار تكلفة حتى يزيد رصيد المخزون.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ كل سطر شراء يزيد رصيد المخزون للمنتج ويُعيد حساب متوسط التكلفة

✓ الفاتورة تدعم اختيار طريقة الدفع: نقدي فوري / بنك فوري / آجل بالكامل

US-1.5.2   بصفتي محاسب، أريد أن تولّد فاتورة الشراء القيد الصحيح حسب طريقة الدفع حتى تتطابق الدفاتر مع الواقع.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ دفع نقدي/بنك فوري: مدين 1100 المخزون / دائن 1010 أو 1020

✓ دفع آجل: مدين 1100 المخزون / دائن 2100-xxx (حساب المورد الفرعي)

### Epic 1.6 — التقارير الأساسية

تقارير تتيح التحقق من صحة الدفاتر منذ اليوم الأول.

US-1.6.1   بصفتي محاسب، أريد ميزان مراجعة (Trial Balance) لكل الحسابات حتى أتأكد أن مجموع المدين يساوي مجموع الدائن دائمًا.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ التقرير يعرض كل حساب برصيده الحالي (مدين أو دائن) مجمّعًا من كل القيود المرحّلة

✓ إجمالي عمود المدين = إجمالي عمود الدائن دائمًا، وإلا يظهر تنبيه خطأ في النظام

US-1.6.2   بصفتي صاحب المتجر، أريد كشف حساب مطبوع/PDF لأي عميل أو مورد حتى أرسله له عند الحاجة.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ يدعم التصدير PDF بخط عربي يدعم RTL بشكل صحيح

# المرحلة 2: نقطة البيع (POS)

هدف المرحلة: بيع حضوري سريع من المحل مع جلسات كاشير ومطابقة نقدية.

### Epic 2.1 — جلسات الكاشير (POS Sessions)

فتح وقفل وردية بيع لكل كاشير مع رصيد افتتاحي وختامي.

US-2.1.1   بصفتي كاشير، أريد فتح وردية جديدة بتسجيل الرصيد النقدي الافتتاحي (عهدة الكاشير) حتى أبدأ البيع.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ لا يمكن فتح وردية جديدة قبل قفل الوردية الحالية لنفس الكاشير

✓ الرصيد الافتتاحي يُسجل في حقل opening_cash ضمن pos_sessions

US-2.1.2   بصفتي كاشير، أريد قفل الوردية بإدخال الرصيد النقدي الفعلي الموجود بالدرج حتى يقارن النظام بينه وبين المتوقع.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ closing_cash_expected يُحسب تلقائيًا = الافتتاحي + كل مبيعات الكاش خلال الوردية

✓ closing_cash_actual يُدخله الكاشير يدويًا

✓ الفرق (لو وُجد) يظهر للكاشير بوضوح قبل تأكيد القفل النهائي

### Epic 2.2 — شاشة البيع السريع

واجهة بيع مبسطة للاستخدام من تابلت/لابتوب في المحل.

US-2.2.1   بصفتي كاشير، أريد البحث عن منتج بالباركود أو الاسم وإضافته للفاتورة بضغطة واحدة حتى أسرّع عملية البيع.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ البحث بالباركود يضيف المنتج مباشرة دون خطوات إضافية

✓ الإجمالي والضريبة يتحدثان فوريًا مع كل إضافة

US-2.2.2   بصفتي كاشير، أريد اختيار طريقة الدفع (نقدي/بطاقة/محفظة) عند إتمام البيع حتى أسجل الطريقة الصحيحة.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ كل طريقة دفع تُسجل في sales_invoices ضمن الفاتورة المرتبطة بجلسة POS الحالية

✓ فاتورة POS تتبع نفس منطق القيد المزدوج في Epic 1.4 (إيراد + COGS)

### Epic 2.3 — فروقات الصندوق (Cash Discrepancy)

تسجيل الفرق بين الكاش المتوقع والفعلي كقيد محاسبي تلقائي عند قفل الوردية.

US-2.3.1   بصفتي محاسب، أريد أن يُسجل أي فرق نقدية عند قفل الوردية كقيد تلقائي على حساب 6500 (فروقات صندوق) حتى يتطابق رصيد 1010 دائمًا مع الكاش الحقيقي.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ في حالة عجز (actual < expected): مدين 6500 / دائن 1030 عهدة الكاشير

✓ في حالة زيادة (actual > expected): مدين 1030 / دائن 6500

✓ في حالة التطابق: لا يُنشأ أي قيد

✓ القيد مرتبط بـ source_type = pos_session و source_id = رقم الوردية

### Epic 2.4 — طباعة الفاتورة

إصدار إيصال فوري للعميل بعد كل عملية بيع.

US-2.4.1   بصفتي كاشير، أريد طباعة إيصال حراري أو عرض PDF فور إتمام الدفع حتى أسلّمه للعميل مباشرة.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ الإيصال يعرض: اسم المتجر، رقم الفاتورة، البنود والكميات والأسعار، الإجمالي النهائي وطريقة الدفع

✓ يدعم الطباعة على طابعة حرارية 80 مم بالإضافة لخيار PDF

# المرحلة 3: البيع بالتقسيط

هدف المرحلة: بيع بالتقسيط بتسليم فوري للبضاعة وتتبع كامل لجدول السداد.

### Epic 3.1 — إنشاء خطة تقسيط

تحويل فاتورة بيع إلى خطة تقسيط عند البيع.

US-3.1.1   بصفتي كاشير، أريد عند البيع اختيار 'دفع بالتقسيط' وتحديد المقدم (اختياري) وعدد الأقساط ودوريتها حتى أنشئ خطة سداد للعميل.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ النظام يحسب المبلغ المتبقي بعد المقدم ويقسمه على عدد الأقساط تلقائيًا

✓ تاريخ استحقاق كل قسط يُحسب تلقائيًا بناءً على تاريخ البداية والدورية (شهري مثلاً)

US-3.1.2   بصفتي محاسب، أريد أن تُسلَّم البضاعة فورًا عند البيع بالتقسيط (بغض النظر عن قيمة المقدم) حتى يتوافق النظام مع سياسة المتجر المعتمدة.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ قيد البيع: مدين 1200-xxx (حساب العميل) بكامل المبلغ المتبقي بعد المقدم / دائن 4100 + 2200

✓ بالتوازي: مدين 5100 COGS / دائن 1100 المخزون — تُخصم الكمية من المخزون فور تأكيد البيع

✓ لو وُجد مقدم: قيد إضافي مدين 1010 نقدية / دائن 1200-xxx

### Epic 3.2 — جدول الأقساط

عرض وإدارة جدول سداد كل عميل تقسيط.

US-3.2.1   بصفتي صاحب المتجر، أريد عرض جدول أقساط أي عميل بحالة كل قسط (مستحق/مدفوع/متأخر/جزئي) حتى أتابع التزامه بالسداد.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ كل سطر في installment_schedule يعرض رقم القسط، تاريخ الاستحقاق، المبلغ، المدفوع، الحالة

### Epic 3.3 — تحصيل الأقساط

تسجيل سداد قسط وتحديث الدفاتر.

US-3.3.1   بصفتي كاشير، أريد تسجيل سداد قسط (كامل أو جزئي) لعميل معين حتى أحدّث رصيده ورصيد الصندوق.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ القيد: مدين 1010/1020 (حسب طريقة السداد) / دائن 1200-xxx بحساب العميل

✓ حالة القسط تتحدث تلقائيًا: paid لو المبلغ كامل، partial لو أقل

### Epic 3.4 — تتبع التأخير

رصد الأقساط المتأخرة تلقائيًا.

US-3.4.1   بصفتي صاحب المتجر، أريد أن تتحول حالة أي قسط لم يُسدد بعد تاريخ استحقاقه إلى 'متأخر' تلقائيًا حتى أعرف من عليه متابعة فورية.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ مهمة مجدولة (scheduled job) يومية تفحص كل الأقساط المستحقة وتحدّث الحالة

✓ قائمة 'الأقساط المتأخرة' تظهر في لوحة المعلومات الرئيسية

# المرحلة 4: المشتريات بدفعات وتقارير الأعمار

هدف المرحلة: شراء من الموردين بجدول دفعات غير متساوية، مع تقارير أعمار الديون.

### Epic 4.1 — جدول دفعات الموردين (Vendor Payment Schedule)

دعم فاتورة شراء تُسدد على دفعات مرنة غير متساوية.

US-4.1.1   بصفتي صاحب المتجر، أريد إنشاء فاتورة مورد وتحديد جدول دفعات مرن (مبالغ وتواريخ مختلفة) حتى تتوافق مع اتفاقي الفعلي مع المورد.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ الفاتورة الأساسية تولّد قيد: مدين 1100 المخزون / دائن 2100-xxx بكامل قيمة الفاتورة

✓ كل دفعة تُسجل بشكل منفصل في vendor_payment_schedule

US-4.1.2   بصفتي محاسب، أريد أن تولّد كل دفعة سداد لمورد قيدًا مستقلًا حتى ينعكس تخفيض الذمة تدريجيًا.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ قيد كل دفعة: مدين 2100-xxx / دائن 1010 أو 1020

### Epic 4.2 — تقرير أعمار ذمم الموردين (AP Aging)

معرفة المستحق للموردين ومتى.

US-4.2.1   بصفتي صاحب المتجر، أريد تقرير يوضح كل مبلغ مستحق لكل مورد مصنّفًا حسب عمره (0-30 / 31-60 / 60+ يوم) حتى أرتب أولويات السداد.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ التقرير يُبنى من أرصدة الحسابات الفرعية 2100-xxx غير المسددة بالكامل

### Epic 4.3 — تقرير أعمار ذمم العملاء (AR Aging)

معرفة الديون المستحقة على العملاء ومتى.

US-4.3.1   بصفتي صاحب المتجر، أريد نفس تقرير الأعمار لكن لذمم العملاء حتى أتابع المتأخرين في السداد.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ التقرير يُبنى من أرصدة 1200-xxx مربوطًا بحالة الأقساط المتأخرة من Epic 3.4

# المرحلة 5: التقارير المتقدمة ولوحة المعلومات

هدف المرحلة: إدارة المتجر من شاشة واحدة دون حساب يدوي.

### Epic 5.1 — القوائم المالية

قائمة دخل وميزانية عمومية وتدفق نقدي مبنية من القيود الفعلية.

US-5.1.1   بصفتي صاحب المتجر، أريد قائمة دخل لفترة محددة (إيرادات - تكلفة البضاعة - مصروفات = صافي الربح) حتى أعرف ربحية المتجر الحقيقية.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ التقرير يُحسب مباشرة من أرصدة حسابات 4000/5000/6000 خلال الفترة المختارة

US-5.1.2   بصفتي صاحب المتجر، أريد ميزانية عمومية (أصول = التزامات + حقوق ملكية) في أي لحظة حتى أعرف المركز المالي للمتجر.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ الميزانية تتوازن دائمًا: إجمالي الأصول = إجمالي (الالتزامات + حقوق الملكية)

US-5.1.3   بصفتي صاحب المتجر، أريد تقرير تدفق نقدي (تشغيلي) حتى أفهم حركة الكاش الفعلية بمعزل عن الأرباح المحاسبية.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ التقرير يعتمد على حركات حسابات النقدية والبنك فقط (1010/1020) خلال الفترة

### Epic 5.2 — تقرير ضريبة القيمة المضافة

احتساب صافي الضريبة المستحقة أو المستردة.

US-5.2.1   بصفتي محاسب، أريد تقرير VAT يوضح إجمالي ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات وصافي المستحق حتى أجهّز الإقرار الضريبي.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ التقرير يُبنى من أرصدة حسابي 1300 و2200 خلال الفترة المحددة

### Epic 5.3 — تقرير ربحية المنتجات

معرفة هامش الربح لكل منتج أو تصنيف.

US-5.3.1   بصفتي صاحب المتجر، أريد تقريرًا يوضح هامش الربح (سعر البيع - التكلفة) لكل منتج وتصنيف حتى أعرف أكثر المنتجات ربحية.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ التقرير يعتمد على unit_cost المحفوظ (snapshot) في كل سطر فاتورة بيع، وليس التكلفة الحالية

### Epic 5.4 — لوحة المعلومات الرئيسية (Dashboard)

نظرة سريعة شاملة على أداء المتجر اليومي.

US-5.4.1   بصفتي صاحب المتجر، أريد لوحة تعرض مبيعات اليوم/الأسبوع/الشهر (أونلاين + POS) وصافي الربح التقريبي وأعلى المنتجات مبيعًا حتى أطّلع على الأداء بنظرة واحدة.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ اللوحة تفصل بين مبيعات المتجر الإلكتروني ومبيعات POS بشكل واضح

US-5.4.2   بصفتي صاحب المتجر، أريد تنبيهات فورية لمخزون منخفض وأقساط مستحقة اليوم أو متأخرة حتى لا تفوتني أي متابعة.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ التنبيهات تُحدَّث تلقائيًا عند فتح اللوحة دون الحاجة لتحديث يدوي

### Epic 5.5 — تصدير التقارير

إتاحة كل تقرير بصيغة PDF وExcel بدعم عربي RTL.

US-5.5.1   بصفتي صاحب المتجر، أريد تصدير أي تقرير مالي إلى PDF أو Excel حتى أشاركه مع المحاسب الخارجي أو البنك.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ ملفات Excel تحافظ على اتجاه RTL والأرقام بالشكل الصحيح عند الفتح في Excel عربي

# المرحلة 6: المتجر الإلكتروني (Storefront)

هدف المرحلة: واجهة تسوق كاملة بنفس منطق bayoumistore.com، تعمل بشكل مستقل عن المحرك المحاسبي مبدئيًا (دفع عند الاستلام فقط).

### Epic 6.1 — الهيدر والتنقل

شريط علوي، هيدر، وقائمة تصنيفات بمنطق Mega Menu.

US-6.1.1   بصفتي زائر، أريد شريطًا علويًا ثابتًا يعرض رسائل العروض (شحن مجاني/خصومات) حتى أرى آخر العروض فور الدخول.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ الشريط ثابت (fixed) أعلى الصفحة أثناء التمرير

US-6.1.2   بصفتي زائر، أريد هيدر يحتوي لوجو، بحث، أيقونة حساب، وأيقونة سلة بعدد المنتجات والإجمالي حتى أتنقل بسهولة.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ أيقونة السلة تتحدث فوريًا (بدون إعادة تحميل الصفحة) عند إضافة منتج

US-6.1.3   بصفتي زائر، أريد قائمة تصنيفات أفقية تفتح Mega Menu بالتصنيفات الفرعية عند التمرير حتى أصل للمنتج المطلوب بأقل عدد نقرات.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ القائمة الفرعية تظهر في عمود منظم عند hover على التصنيف الرئيسي

### Epic 6.2 — الصفحة الرئيسية

سلايدر عروض، تسوق حسب الأقسام، الأكثر مبيعًا، خصومات محدودة، وصل حديثًا.

US-6.2.1   بصفتي زائر، أريد سلايدر بانرات كبيرة للعروض الموسمية أعلى الصفحة حتى أشاهد أهم العروض فورًا.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ السلايدر يدعم عدة بانرات بالتبديل التلقائي وبالتنقل اليدوي

US-6.2.2   بصفتي زائر، أريد قسم 'تسوق حسب الأقسام' بشكل بطاقات دائرية لكل تصنيف رئيسي حتى أنتقل مباشرة لقسمي المفضل.

US-6.2.3   بصفتي زائر، أريد قسم 'الأكثر مبيعًا' يعرض بطاقة منتج (صورة، شارة خصم، اسم، تقييم، سعر أصلي مشطوب وسعر بعد الخصم، زر إضافة سريع) حتى أكتشف المنتجات الرائجة.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ زر 'إضافة سريعة' يضيف المنتج للسلة دون الانتقال لصفحة المنتج

US-6.2.4   بصفتي زائر، أريد قسم 'خصومات لفترة محدودة' بعداد تنازلي (Countdown) حتى أشعر بإلحاح الشراء.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ العداد التنازلي يعمل بتوقيت خادم موحّد وليس بتوقيت جهاز الزائر لتفادي التلاعب

US-6.2.5   بصفتي زائر، أريد قسم 'وصل حديثًا' يعرض أحدث المنتجات المضافة حتى أتابع الجديد بالمتجر.

### Epic 6.3 — صفحة المنتج

عرض تفصيلي لمنتج واحد مع خيار الشراء.

US-6.3.1   بصفتي زائر، أريد معرض صور، اسم، سعر (أصلي وبعد الخصم)، تقييمات، ووصف للمنتج حتى أقرر الشراء.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ معرض الصور يدعم التكبير والتنقل بين عدة صور للمنتج نفسه

US-6.3.2   بصفتي زائر، أريد اختيار الكمية وإضافة المنتج للسلة من نفس الصفحة حتى أكمل الشراء بسرعة.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ لا يمكن اختيار كمية أكبر من الرصيد المتاح في المخزون

US-6.3.3   بصفتي زائر، أريد رؤية منتجات ذات صلة أسفل الصفحة حتى أكتشف خيارات مشابهة.

### Epic 6.4 — صفحة التصنيف والفلاتر

تصفح منتجات تصنيف معين مع فلترة وترتيب.

US-6.4.1   بصفتي زائر، أريد فلترة منتجات التصنيف حسب السعر والتقييم والماركة حتى أضيّق الخيارات لاحتياجي.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ الفلاتر تعمل معًا (AND) وتُحدّث النتائج دون إعادة تحميل الصفحة بالكامل

US-6.4.2   بصفتي زائر، أريد ترتيب المنتجات (الأكثر مبيعًا/الأحدث/السعر) حتى أجد ما يناسبني بسرعة.

### Epic 6.5 — السلة والخروج (Checkout)

إتمام الطلب من السلة حتى تأكيد الطلب.

US-6.5.1   بصفتي عميل، أريد مراجعة محتويات سلتي وتعديل الكميات أو الحذف قبل إتمام الطلب.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ الإجمالي يتحدث فوريًا مع أي تعديل في السلة

US-6.5.2   بصفتي عميل، أريد إدخال عنوان الشحن واختيار الدفع عند الاستلام (COD) حتى أكمل طلبي (في MVP الأول — بوابة الدفع الأونلاين تُضاف لاحقًا في مرحلة منفصلة).

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ COD هي طريقة الدفع الوحيدة المتاحة في هذه المرحلة

✓ تأكيد الطلب ينشئ سجل Order بحالة 'قيد المعالجة' دون أي قيد محاسبي بعد (الربط في المرحلة 8)

US-6.5.3   بصفتي عميل، أريد ملخص نهائي للطلب قبل التأكيد النهائي حتى أراجع كل التفاصيل.

# المرحلة 7: تطبيق/لوحة العميل

هدف المرحلة: مساحة شخصية لكل عميل لمتابعة طلباته.

### Epic 7.1 — حساب العميل

تسجيل دخول وإنشاء حساب للعميل.

US-7.1.1   بصفتي زائر، أريد إنشاء حساب أو تسجيل الدخول (بالموبايل) حتى أتابع طلباتي السابقة.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ حساب العميل في الموقع يُربط بنفس سجل Party المستخدم في النظام المحاسبي عبر رقم الموبايل، وليس سجلًا منفصلًا

### Epic 7.2 — تتبع الطلبات

متابعة حالة كل طلب من لحظة التأكيد حتى التسليم.

US-7.2.1   بصفتي عميل، أريد رؤية كل طلباتي السابقة وحالة كل طلب (قيد المعالجة/تم الشحن/تم التسليم) حتى أعرف موقف طلبي دون اتصال بالمتجر.

### Epic 7.3 — عرض جدول الأقساط

إتاحة جدول السداد للعميل لو فُعّل التقسيط أونلاين مستقبلًا.

US-7.3.1   بصفتي عميل تقسيط، أريد رؤية جدول أقساطي المتبقية وتاريخ استحقاق كل قسط من حسابي حتى أتابع التزاماتي.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ هذه الميزة مشروطة بتفعيل التقسيط من المتجر الإلكتروني مستقبلًا، وتُبنى فوق نفس installment_schedule من المرحلة 3

# المرحلة 8: ربط المتجر الإلكتروني بالمحرك المحاسبي

هدف المرحلة: إغلاق الحلقة: كل طلب أونلاين يصبح له أثر محاسبي تلقائي بنفس معايير الفاتورة العادية.

### Epic 8.1 — تكامل الطلبات الأونلاين مع دفتر الأستاذ

توليد قيد محاسبي تلقائي لكل حالة من حالات الطلب.

US-8.1.1   بصفتي محاسب، أريد أن يُنشئ كل طلب أونلاين تصل حالته إلى 'تم التسليم' فاتورة بيع وقيدًا محاسبيًا مطابقًا لمنطق Epic 1.4 حتى تُسجَّل مبيعات المتجر الإلكتروني في نفس الدفاتر.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ الطلب الأونلاين يُترجم لـ sales_invoice بنفس القيد المزدوج (إيراد + COGS) المستخدم في الفواتير العادية

✓ تخصم الكمية من المخزون فقط عند تأكيد الطلب (وليس عند إضافته للسلة) لتفادي حجز مخزون وهمي

US-8.1.2   بصفتي محاسب، أريد أن يُنشئ أي طلب 'مرتجع' قيدًا عكسيًا حتى تتطابق الدفاتر مع حالة الطلب الفعلية.

معايير القبول (Acceptance Criteria):

✓ المرتجع يتبع نفس منطق الاسترجاع في US-1.4.3